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Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr ……. (Projektowane Postanowienia Umowy)

zawarta w dniu …………. 2026 r. w Sławnie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.,
ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno, NIP 839-000-55-63,
reprezentowaną przez:
1. Prezes Zarządu – Jacek Ścigała,
zwanym dalej Zamawiającym,
a 
………………………………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………...…
zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) pn. „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją zewnętrzną do Instalacji Komunalnej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno” numer referencyjny  ZP/5/2026 na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2026 poz. 793), Strony zawierają umowę treści następującej:




§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją zewnętrzną do Instalacji Komunalnej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno” zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy (§ 1 ust. 1.)
3. Osoby reprezentujące strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
§ 2
Zakres umowy

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową na działkach nr 219/3, 344/1, 369 i 370, obręb ewidencyjny Gwiazdowo, gmina Sławno, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym w szczególności:
· Przyłącze wodociągowe z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 1009,60 m
· Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 295,40m
· Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC SDR 11 de 40 x 3,7 mm – 148,20 m
· Studnia wodomierzowa PEHD DN 1500 mm - 1 szt.
· Hydrant płuczący podziemny DN 80 mm – 1 szt
2. Przedmiary robót załączone do dokumentacji są elementem pomocniczym, należy je zweryfikować z SWZ i nie są podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać dokumentacje projektową, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.
3. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierowanie robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, pełniącą funkcję kierownika budowy (kierownika robót). Kierownik odpowiada za właściwą organizację, koordynację oraz zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy. 
5. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów prawa, na potrzeby realizacji i rozliczenia zamówienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wewnętrzny dziennik budowy (dziennik robót). Dziennik ten nie podlega rejestracji w organie administracji architektoniczno-budowlanej i stanowi dokument prowadzony wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. W dzienniku należy na bieżąco odnotowywać przebieg robót, istotne zdarzenia mające wpływ na realizację zamówienia, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polecenia Zamawiającego oraz inne okoliczności istotne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy. 
6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy określający kolejność oraz planowane terminy realizacji poszczególnych etapów robót. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego i będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmian mających wpływ na termin lub organizację realizacji zamówienia.
7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia terenu robót.
8. Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty i certyfikaty jakości.
9. Z chwilą rozpoczęcia robót na działce nr 370 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, w którym prowadzona jest bieżąca działalność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostosować organizację i sposób prowadzenia robót do funkcjonowania obiektu oraz wykonywać je w sposób niezakłócający jego bieżącej działalności
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
11.  Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiorowi częściowemu,
· odbiorowi końcowemu,
· odbiorowi pogwarancyjnemu
12. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
13. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
14. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
· szczegółowe specyfikacje techniczne,
· dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
15. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
16. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) 
17. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 
18. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanych na terenie placu budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia lub odtworzenia na własny koszt, zgodnie z wymaganiami właściciela lub zarządcy danego obiektu albo infrastruktury, oraz do przywrócenia ich do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.
19. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 
20. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 
21. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót. 
22. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 
23. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
24. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót nieobjętych przedmiotem zamówienia, których wykonanie będzie dopuszczalne zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, ich realizacja może nastąpić wyłącznie po uprzednim zawarciu pisemnego aneksu do umowy. Wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji – przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego oraz cen materiałów, sprzętu i robocizny nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego sporządzenie kosztorysu.
25. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
26.  Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 
27. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. Jednocześnie Zamawiający wskazuje minimalną wartość świadczenia Stron, która stanowi 60% wartości netto Umowy. 
28. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi ………. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 
29. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
30. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym koszty odszkodowań za uszkodzenia ogrodzeń posesji prywatnych, koszty zajęcia pasa drogowego, itp.). 
31. Opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i warunków.
32. Wykonawca w ramach powyższego zamówienia musi zrealizować wszystkie niezbędne próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
33. Wyniki prób szczelności przyłącza wodociągowego powinny być ujęte w protokółach popisanych przez przedstawiciela wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.
34.  Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 
35. Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 
§ 3
Termin przekazania placu budowy

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień podpisania umowy, tj. ……………………………………. 
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej. 
§ 4
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ oraz dokumentacją przetargową.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 

§ 5
Podwykonawstwo  

1. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót: ……………………………………………………………………………………….............
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, jeżeli:
a) nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszej umowie, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4, 
c) zawiera postanowienia sprzeczne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z działań lub zaniechań podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót.
10. Powierzenie wykonania robót nowemu podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy wymaga uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenia procedury określonej w niniejszym paragrafie.
11. Wymaga się, aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych.
12. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Kwota wynagrodzenia wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlega potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 6
Nadzór nad realizacją zamówienia

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będzie:
1) ……………………………………………….. 
2. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy, a także kopie umów z podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego prowadzenia nadzoru. 
3.  Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji robót w następującym zakresie: 
a) weryfikacji dokumentacji projektowej; 
b) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami;
c)  udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 
d) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac; 
e) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy; 
f) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku realizacji przedsięwzięcia; 
g) organizowania i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji; 
h) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
i) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 
j) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji robót, opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje; 
k) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu; 
l) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 
m) udziału w czynnościach związanych z odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym i ostatecznym; 
n) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 
o) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej; 
p) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 
§ 7
Wykonanie umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ.
3.  Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. Wszystkie użyte materiały i elementy muszą posiadać świadectwa dopuszczenia, atesty i znaki bezpieczeństwa wymagane obowiązującym prawem. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy.
6. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli oraz instytucje branżowe (zarządców sieci, dróg, itp.).
8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego. 
9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac budowy i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę.
10.  Wykonawca w miejscach robót sąsiadujących z innymi branżami zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 
12. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
13.  Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami
14. Wykonawca dokona obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, jeżeli takowe wynikają z uzgodnień do dokumentacji projektowej.. 
15. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 
16. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości oraz sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem.
17.  Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 
18. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy. 
19. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu (urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,  telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia. 
21. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 
22. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do: 
a) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie.
b) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 
c) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. 
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 
f) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich zmianach w harmonogramie realizacji robót. 
24. Procedura odbioru końcowego i odbiorów częściowych: 
a) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej Zamawiającemu i Nadzorowi załączając do zgłoszenia dokumenty odbiorowe. 
b) W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy. 
c) Nadzór i Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
d) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w terminie 7 dni kalendarzowych je poprawić i ponownie dostarczyć do Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający może wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru końcowego lub odrzucenie zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego w przypadku pozostałych odbiorów częściowych. 
e) Nadzór i Zamawiający ponownie dokonują sprawdzenia poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji. 
f) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
g) Jeśli w toku odbiorów częściowych Komisja powołana przez Zamawiającego stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu siedmiu dni.
h) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany bez uwag protokół odbioru. 
25. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 24 lit. a), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do Zamawiającego (1 komplet) i Nadzoru (1 komplet), w skład których wchodzić będą: 
a) oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, 
b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
c)  protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 
d) protokoły z odbiorów technicznych, 
e) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne należy dostarczyć Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach), 
f) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone przez Nadzór. 
g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
h) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku
26. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 
27. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 
28. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, do którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

§ 8
Termin realizacji zamówienia
1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę w następujących terminach: 
a) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy, 
b) termin zakończenia – do 30 listopada 2026 r. 
2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego. 

§ 9
Wynagrodzenie

1. Za wykonywanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe: 
Wartość netto całego zamówienia: ………………………………….. zł, 
VAT - ……….. %: …………….… zł, 
Wartość brutto całego zamówienia: ………………………………….. zł, 
Słownie: …………………………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SWZ wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 
3. Niezależnie od zapisów STWiOR obmiar robót będzie prowadzony w zakresie niezbędnym do kontroli prawidłowości wykonania robót, dokumentowania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz rozliczenia ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych. Obmiar nie stanowi podstawy rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy.
4. Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane i nie mogą ulec zmianie do końca budowy. 
5. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 
6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 
7. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 
8. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym
§ 10
Płatności

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury końcowej. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowej. 
2. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót bez uwag.
3. Od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających Krajowy System e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur KSeF w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). 
4. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Termin płatności liczony jest od dnia udostępnienia faktury w KSeF, niezależnie od dodatkowego przesłania jej kopii w innej formie.
6. Strony zobowiązują się do posługiwania się w KSeF aktualnymi danymi identyfikacyjnymi, w szczególności numerem NIP, oraz do niezwłocznego informowania o ich zmianie.
7. W przypadku czasowej niedostępności KSeF, faktury mogą być wystawiane w trybie offline lub w inny sposób dopuszczony przepisami prawa, a następnie niezwłocznie wprowadzone do KSeF po ustaniu awarii.
8. Strona wystawiająca fakturę ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowość formalną i merytoryczną, w tym zgodność danych z Umową oraz przepisami prawa.
9. W przypadku zmiany przepisów dotyczących KSeF, Strony zobowiązują się dostosować sposób fakturowania do obowiązujących regulacji bez konieczności aneksowania Umowy.
10. Załącznikiem do faktury będzie podpisany przez Strony umowy protokół odbioru, potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu umowy w okresie objętym fakturą.
11. Termin płatności z tytułu należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 21 dni od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej za otrzymaną przez Zamawiającego. 
12. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dostawca oświadcza, że nr rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym i wymienionym na Białej Liście prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia. 
16. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. 
17. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 
a) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo 
18. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
19. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawiera również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. 

§ 11
1. Jako Kierownika budowy wyznacza się: ………………………… 
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: ……………………………………………….…………………… 
3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się: ……………………………………………….………………………………….……… 
4. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany kierownika budowy, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy i SWZ. 
5. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy. 
6. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. 
8. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. 
§ 12
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz podczas odbioru pogwarancyjnego, przeprowadzanego po upływie okresu gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
e) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
h) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w umowie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo wezwania Zamawiającego, w przypadku gdy termin ten jest dłuższy niż wymagany przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych lub postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
j) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę osób, o których mowa w rozdziale IV ust. 14 SWZ, tj. tych które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w wysokości 1.000,00 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy.
3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
5. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy.
6. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.
7. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.
8.  W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. 
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ................................................. zł w formie …………………………… 
2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności:
a) zastosowania kar umownych, 
b) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi za wady, 
c) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
d) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy. 
3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4.  Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia). 
§ 14
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres …………….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 
2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi jest równy okresowi gwarancji i przysługuje od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając 7-dniowy termin na ich usunięcie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, a gdy koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania. 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
· gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
· gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 
5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 13 ust. 1 umowy. 
6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

§ 15
Odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w określonych przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub zasadami wiedzy technicznej i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie rozpocznie ich usuwania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, według własnego wyboru.
c) Wykonawca nie przystąpi do realizacji robót budowlanych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub bez uzasadnionej przyczyny przerwie ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do kontynuowania robót w wyznaczonym terminie
d) w momencie podpisania umowy, Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp
e) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
f) Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia w przypadkach określonych powyżej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z umowy lub z innego tytułu.
6. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia Stronie pisemnego oświadczenia na adres wskazany w § 17 umowy.

7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
9.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie usług.

§ 16
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach dopuszczonych przepisami art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem warunków wynikających z tych przepisów. Zmiany wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W szczególności zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenia lub zakresu świadczenia w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:
· nieprzewidzianych warunków realizacji, w tym warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, takich jak niewypały, niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską;
· wstrzymania robót przez Zamawiającego;
· konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
· działań organów administracji publicznej lub innych podmiotów posiadających kompetencje w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w szczególności gestorów sieci lub właścicieli nieruchomości;
· niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku;
b) wstrzymania wykonywania robót przez Zamawiającego;
c) konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych wynikających z postępu technologicznego.
3. W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy. 
4. W zakresie zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SWZ. 
5. Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 
6. We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 
7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą 
a) Opis propozycji zmian
b) Uzasadnienie zmiany
c) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
d) Opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy
8. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 lit c w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę. W przypadku braku pozycji kosztorysowej dla robót zamiennych w ofercie wykonawcy ceny nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 
9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę. W przypadku braku pozycji kosztorysowej dla robót zamiennych w ofercie wykonawcy ceny nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 
11. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 
12. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje minimalną wartość świadczenia Stron, która stanowi 60% wartości netto Umowy. 
13. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca
14. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
15. Katalog okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie ogranicza możliwości dokonania zmian umowy w innych przypadkach przewidzianych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17
Korespondencja
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, wezwania oraz oświadczenia Stron będą dokonywane pocztą lub pocztą elektroniczną na następujące adresy:
Dla Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
ul. Polanowska 43
76-100 Sławno
e-mail: zamowienia@mpgkim.slawno.pl
Dla Wykonawcy:
…………………………………………..
…………………………………………..
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b) zmianie osób reprezentujących, 
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d)  wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
e) ogłoszeniu likwidacji, 
f) zawieszeniu działalności
3. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 2  skutkuje skutecznością działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie. 
§ 18
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść przysługujących mu od Zamawiającego wierzytelności, w szczególności dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieważnych Strony niezwłocznie uzgodnią takie postanowienia, które będą odpowiadać znaczeniu i celowi postanowień nieważnych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy; 
2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy; 
3) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do umowy; 
4) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do umowy; 
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do umowy; 
6) gwarancja – Załącznik nr 6 do umowy; 
7) harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 7 do umowy; 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA:
















Załącznik nr 6 do umowy 

GWARANCJA
1. Wykonawca............................................................................................................................. zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej pn. „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją zewnętrzną do Instalacji Komunalnej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno” został wykonany należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą …..… miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 
4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór. 
5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez Nadzór. 
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy. 
7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole terminie. 
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 


...............................,  dn. .........................                .............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki



	                                                                                                 Załącznik nr 7 do umowy 



HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

	
	
	
	

	Lp.
	Elementy i rodzaje robót
	Wartość

	
	
	netto
	brutto

	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją zewnętrzną do Instalacji Komunalnej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno

	1.1.
	Roboty ziemne
	 
	 

	1.2.
	Roboty montażowe
	 
	 

	1.3.
	Roboty odtworzeniowe
	 
	 

	1.4.
	Roboty dodatkowe
	 
	 

	1.5 
	INNE
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Razem
	Cała wartość inwestycji
	 
	 



Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.


									     ........................................................... 
										Podpis wykonawcy
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